Final Sprint Plan — All Members

Balanced BE + FE + High-Band Evidence for All 4 Members

★ NEW  = added task to reach highest band

Contribution Overview

|  | Nazlı 🟣 | Kayra 🔵 | Matthew 🟢 | Ada 🟠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 BE | — | — | DB schema, products API | Auth, JWT, roles |
| Sprint 1 FE | Login, browse, cart | Role routing, dashboard | — | — |
| Sprint 2 BE | POST /checkout + error contract | Producer orders/status | Orders schema, stock PATCH | Security rules, error format |
| Sprint 2 FE | Checkout UI + edge cases | Producer orders/status UI + transitions | Producer stock UI | Auth UX, token expiry |
| Sprint 3 BE | Multi-producer support endpoints | GET /admin/commission + evidence pack | Multi-producer order structure | Multi-producer logic + security |
| Sprint 3 FE | Multi-producer UI + payload proof | Admin report premium + demo script + README | Admin report enhancements | Order history UI + session UX |

Fazla yük dağılımı: Önceki planda Nazlı'ya binen edge-case kanıt görevi + payload correctness kanıtı + error contract Kayra ile paylaşıldı. Herkes kendi demo kısmını gösterir.

# SPRINT 1 — CORE SYSTEM RUNS END-TO-END

Sprint 1 değiştirilmedi — zaten tamamlandı. BE/FE ayrımı bu sprint için kabul edildi.

Matthew — Core Data & Product API — Backend

Backend

- DB schema + migrations: users, products, categories, producer profile fields

- Seed data (10+ products, multiple categories & producers)

- GET /products?category= ve GET /products/:id

- Standard response shape (consistent fields)

✅  Deliverable: Frontend ürünleri çekebilir, kategoriye göre filtreleyebilir (TC-004 hazır)

Ada — Auth & Security Foundation — Backend

Backend

- POST /auth/register (customer/producer role)

- POST /auth/login

- JWT issue + verification middleware

- Role middleware (customer/producer/admin)

- GET /me

- Standard error format: 400 / 401 / 403

✅  Deliverable: Frontend login yapabilir, rol güvenilir şekilde bilinir. TC-022 temeli hazır.

Nazlı — Customer Basics — Frontend

Frontend

- Login/Register UI (backend'e bağlı)

- Kategori browsing sayfası (TC-004)

- Ürün listesi sayfası

- Ürün detay sayfası

- Basit add-to-cart (local state ok)

✅  Deliverable: Müşteri ürünlere göz atabilir ve sepete ekleyebilir.

Kayra — Producer UI Skeleton — Frontend

Frontend

- Role-based routing (RequireRole)

- Forbidden page

- Producer dashboard layout

- Producer products page scaffold (read-only ok)

✅  Deliverable: Producer dashboard'u görür. Müşteri dashboard'a erişemez.

# SPRINT 2 — BUSINESS FUNCTIONALITY

Sprint 2'den itibaren herkes BE + FE yapıyor. ★ ile işaretli görevler en yüksek bant için eklendi.

Nazlı — Customer Checkout — Frontend + Backend

Frontend

- Search sayfası (TC-005)

- Full cart functionality (TC-006)

- Single-producer checkout UI: delivery date picker, 48h mesajı, commission display

- Order confirmation sayfası (TC-007)

- ★ NEW  Double-submit guard: 'Place Order' butonu loading'de disable edilir

- ★ NEW  Out-of-stock FE: BE'den gelen hatayı kullanıcıya doğru göster

Backend

- POST /checkout (single producer)

- Payload validation + temiz hata mesajları

- Stock validation (out-of-stock handling)

- ★ NEW  Standard error shape finalize: { code, message, details } — Nazlı bu formatı checkout endpointlerinde sabitler

- ★ NEW  48h rule BE validation — Nazlı PR'ı

✅  Deliverable: Müşteri search → cart → checkout akışını tamamlar (TC-005/006/007)

📸  Evidence: TC-007 için: 1 success + 2 failure scenario screenshot/gif (48h fail + out-of-stock fail)

Kayra — Producer Dashboard — Frontend + Backend

Frontend

- Producer orders listesi (delivery date'e göre sıralı) (TC-009)

- Order detail sayfası

- Status update UI (TC-010)

- ★ NEW  Dropdown sadece allowed transition'ları gösterir — invalid seçenek yok

- Basic products create/edit UI (MVP)

Backend

- GET /producer/orders (sıralı)

- GET /producer/orders/:id

- PATCH /producer/orders/:id/status (valid transition'ları enforce et)

- ★ NEW  Invalid transition → 400 dönsün (BE kilidi)

✅  Deliverable: Producer gelen siparişleri görebilir ve durumu güncelleyebilir (TC-009/010)

📸  Evidence: TC-010: success screenshot + invalid transition attempt screenshot

Matthew — Orders & Stock — Backend + Frontend

Backend

- Order schema: orders, order_items, producer reference

- PATCH /producer/products/:id stock update (DB + validation)

- Migrations + seed güncellemeleri

Frontend

- Producer products sayfası tam çalışır: backend'den çek, stock düzenle + kaydet

- Loading / empty / error states

✅  Deliverable: Producer stock'u UI'dan yönetebilir ve backend'e persist olur.

Ada — Auth & Security — Backend + Frontend

Backend

- Kullanıcılar sadece kendi kaynaklarına erişebilir (orders/products)

- Doğru 401 vs 403 davranışı

- GET /me güvenilirliği

- Standard error format (validation/auth/forbidden)

Frontend

- Token expiry handling

- Global error handling: 401/403/400

- Forbidden page + role-based redirect iyileştirmesi

✅  Deliverable: Rol koruması ve auth deneyimi sağlam (TC-022 temeli güçlendi).

# SPRINT 3 — ADVANCED FEATURES + POLISH

Yük dengesi: Payload correctness kanıtı + error contract evidence Kayra'ya taşındı. Ada order history UI'ı alıyor. Herkes kendi demo kısmını gösterir.

Nazlı — Multi-Producer Checkout — Frontend + Backend

Frontend

- Multi-producer checkout UI (TC-008)

- Producer bazlı delivery date seçimi

- ★ NEW  Producer bazlı hata mesajı: hangi producer fail etti net göster

- Commission display per producer

Backend

- Multi-producer checkout flow için destek endpoint'leri

- Stable response format — FE ile birebir uyumlu

✅  Deliverable: Müşteri multi-producer checkout'u tamamlar (TC-008)

📸  Evidence: TC-008 pass videosu + 1 planned fail case (producer bazlı hata mesajı görünür)

Kayra — Admin Report + Evidence Pack + Demo — Frontend + Backend

Frontend

- Admin commission report UI (TC-025)

- Date range filter + results tablosu

- ★ NEW  Date range validation: from > to engellenir

- ★ NEW  Totals summary: toplam commission göster

- ★ NEW  Export CSV butonu (opsiyonel ama yüksek etki)

- Temiz loading / empty / error states

- ★ NEW  Final demo script (her kişi kendi kısmını gösterir — Kayra koordine eder)

- ★ NEW  'Before demo' checklist: migrations, seed, login roles, main flows → README'ye eklenir

Backend

- GET /admin/commission?from=&to=

- Date range validation + temiz response format

Evidence Pack — Kayra owns

- ★ NEW  Her kritik TC için PR link + screenshot + kısa açıklama içeren tablo (TC-007/008/009/010/021/022/025)

- ★ NEW  evidence/ klasörü: TC-025.png, TC-022.gif gibi dosyalar

- ★ NEW  Payload correctness kanıtı: multi-producer checkout'ta network screenshot ile doğru payload göster

- ★ NEW  Error contract mini dokümanı: { code, message, details } format + PR linki

✅  Deliverable: Admin reporting çalışır, evidence pack ve README hazır, sistem demo'ya hazır.

📸  Evidence: TC-025 demo 'wow moment' + evidence klasörü hocanın önünde açılır

Matthew — Multi-Producer Structure + Admin UI — Backend + Frontend

Backend

- Final multi-producer order design (split/group structure)

- Response format FE ile temiz uyumlu

Frontend

- Admin report UI: pagination + totals + export butonu

- Formatting iyileştirmeleri ve empty/error states

- Admin UI'nın demo kalitesi Matthew'un sorumluluğunda

✅  Deliverable: Multi-producer yapı stabil, admin UI demo'ya hazır.

Ada — Multi-Producer Logic + Order History UI — Backend + Frontend

Backend

- Multi-producer checkout logic: grouped payload, 48h per producer, commission per producer

- Final security hardening (TC-022): access controls, 401 vs 403, token expiry

Frontend

- Customer order history UI (TC-021)

- Session expiry banner/mesajı

- 401/403 için doğru redirect'ler + permission edge-case UX

✅  Deliverable: TC-021 ve TC-022 güvenilir şekilde geçer, edge case'ler doğru davranır.

Demo Planı — Herkes Kendi Kısmını Gösterir

| Kişi | Gösterir | Test Cases | Kanıt |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazlı | Search → Cart → Single checkout → Multi checkout (failure case dahil) | TC-005, TC-006, TC-007, TC-008 | Screenshot + video |
| Kayra | Producer orders/status → Admin report → Evidence pack kapanış | TC-009, TC-010, TC-025 | Evidence klasörü + tablo |
| Matthew | Producer stock yönetimi → Admin UI (pagination, export) | Stock management + Admin report UI | PR + live demo |
| Ada | Order history → Auth edge cases (token expiry, 401/403 redirect) | TC-021, TC-022 | Live edge case demo |

İpucu: Her kişi kendi PR'larını bu test case'lere linklesin. Hoca GitHub'da kimin ne yaptığını net görebilsin.